AZRAS 正式開発史

Version: 2.4　Status: 正式開発史 更新版
Coverage update: 2026年9月16日（UTC）

本書は、AZRASの開発ルールやアーキテクチャが「なぜ存在するのか」を、実際に起きた失敗、開発の中断、開発方式の転換とともに時系列で記録したものです。「AZRAS開発憲章」と一組で参照してください。

Table of Contents

2026年9月7日 ― AIの「ルール想起失敗」の特定と開発統治の強化	2

背景	2

問題を明確にした出来事	2

開発上の結論	2

新たに恒久化されたルール	3

2026年9月10日 ― PATCH回帰の再発とChatGPTによる開発方式の限界指摘、開発中断	3

背景	3

ChatGPTによる自己診断	4

開発の一時中断	4

新たに確立された教訓	4

2026年9月15日〜16日 ― Claudeによる開発再開とv2.2.0再基準化	5

開発パートナーの交代について	5

v2.2.0再基準化監査	5

将来の開発者にとっての意味	6

2026年9月7日 ― AIの「ルール想起失敗」の特定と開発統治の強化

背景

AZRASの継続開発中、開発者はAI支援による長期開発に特有のリスクを確認した。過去に承認・確立されたルールがProject記録には残っているにもかかわらず、現在の実装判断に反映されなくなる場合がある。

この現象を次のように整理した。

「過去のルールが現在の作業判断に正しく呼び戻されなかった」

これは通常のcoding defectとは区別される。長期間にわたるAI支援開発におけるcontext managementおよびdevelopment governanceの問題である。

問題を明確にした出来事

今回、二つの具体的な事例によって問題が明確になった。

- English Canonicalアーキテクチャ AZRASでは既に、Englishを内部Canonical言語とし、日本語および将来追加する言語を、一つの安定した意味基盤から表示翻訳する構造を採用していた。しかし、その後の開発において、日本語の意味文字列が再び一部の内部matching／logic経路に残った。このルールが意図的に廃止されたわけではなく、承認済みルールがactive implementation contextへ完全に呼び戻されなかったことが原因であった。

- 日付・時刻付きファイル名規則 AZRASでは既にPATCHファイル名を YYMMDD_HHMM_<ProductName>_PATCH_<sequence>.zip と定めていた。しかし、その後のファイル生成で日付は付いているものの、必須の HHMM 時刻部分が欠落したPATCHファイル名が生成された。これも既存規則を意図的に変更したものではなく、ファイル生成時点で確立済みルールが正しく呼び戻されなかった事例である。

開発上の結論

開発者は、長期間のAI支援開発を「AIが過去の決定をすべて覚えていること」に依存させてはならないと判断した。

AIがmemory、summary、大きなcontext windowを持っていても、情報の選択・圧縮によって、人間の開発者にとって重要なルールの優先度が現在の作業文脈で低下する可能性がある。

そこでAZRASでは、重要な開発統治情報を外部文書として固定し、次の二つの文書を常に一組として運用する方式を採用した。

- AZRAS DEVELOPMENT CONSTITUTION

- AZRAS Official Development History

Constitutionは「今後何を守らなければならないか」を規定する。Development Historyは「なぜそのルールやアーキテクチャが存在するのか」を、失敗、変更、判断経緯を含めて記録する。

新たに恒久化されたルール

- English Canonical：Englishを内部Canonical言語とする。日本語および将来の言語はEnglish Canonicalから派生する表示／翻訳レイヤーであり、ローカライズされた表示文字列を内部ロジック識別子として使用しない。

- 日付・時刻の必須化：タイムスタンプ規則の対象となる開発ファイル名は、実際の生成日時を YYMMDD_HHMM_ 形式で先頭に付ける。日付のみでは認めない。

- 統括文書の強制再読込：各開発session開始時にConstitutionとOfficial Development Historyの両方を読み込む。継続開発中は、実質的な開発上のやり取り5回ごと、または60分ごとの早い方で両方を再読込する。

- PATCH／正式成果物の作成前、architecture／Schema変更前、大規模refactor前、AI/model/developer交代時、中断後の再開時、または過去の決定が現在の実装へ影響する場合には、回数に関係なく直前に両文書を再読込する。

2026年9月10日 ― PATCH回帰の再発とChatGPTによる開発方式の限界指摘、開発中断

背景

9月7日にルール想起失敗への対策（Constitution／Development Historyの強制再読込プロトコル）を導入した直後の9月10日、開発者は「以前修正したはずの不具合が、後続のPATCHで元に戻っている」現象を再び発見した。

具体的には、AI（Gemini・Meta AI等）が返す積算JSONの受入判定について、2026年9月9日のPATCH 587で compliant / noncompliant_evidence_only / reject の3段階判定を導入し、schemaフィールドが欠落したJSONでも内容が確認できる場合は証拠JSONとして受け入れる修正を行っていた。ところがPATCH 620時点で、この3段階判定の考え方が再び厳格なreject一辺倒の挙動へ戻っていることが確認された。

開発者はこれを「今回の1件」として片付けず、次のように指摘した。

「以前あって修正したにもかかわらずまた元に戻っている事があるとしたら、ソフト全体がそうである可能性が出てくる」

ChatGPTによる自己診断

この指摘を受け、当時の開発パートナーであったChatGPTは、AI JSON受入の3段階判定・AI identity・UTCファイル名／タイムスタンプ・canonical filename正規化・schema/version・mandatory local_id・quantity:nullと0の区別・confirmed値の保護・Human override優先・Building System変更時のAI状態破棄・R1新フォルダー構成・旧AI_Takeoff/AI_Evolution経路の完全消滅など、過去に確定した主要仕様を横断的に再監査する必要があると回答した。

さらにChatGPTは、根本原因について次のように自己診断した。

「AIがコードを書けるか」ではなく、「長期間・多数PATCH・多モジュールの状態を壊さず維持できるか」が限界点になっている。

ChatGPTは、モデル性能の向上を待つことでは解決しないこと、そして解決には開発方式そのものの変更（一旦の凍結基準版の設定、仕様書・自動回帰テスト・禁止経路テスト・schema契約テスト・モジュール境界テストの整備、テストを通らないPATCHを出さない運用への転換）が必要であると明言した。

開発の一時中断

開発者は、際限のないPATCH連鎖を続けることのリスクを重く見て、2026年9月10日、AZRASの開発を一時中断する判断を下した。ChatGPT自身も、当時の「不具合が出る→その場でPATCH」という方式のままでの継続は勧められないとし、AZRAS自体を廃棄する必要はないが、当時のPATCH連鎖方式はここで一度終わらせるべきだと回答している。

新たに確立された教訓

- AIによる長期・多モジュール開発は、AIの記憶や注意力を信用する方式では回帰を防げない。 ソフト自身に「過去の修正を忘れさせない」仕組み（自動回帰テスト等）を持たせる必要がある。

- 同じ修正方法を3回繰り返しても改善しない場合は、方法自体を疑う。（Development Constitution 第2条に反映済み。）

- 1件のバグ修正の依頼であっても、過去に同種の修正歴がある場合は、個別PATCHで終わらせず、関連仕様全体の横断監査に切り替えるべきである。

2026年9月15日〜16日 ― Claudeによる開発再開とv2.2.0再基準化

開発パートナーの交代について

2026年9月10日の中断後、AZRASの開発パートナーはChatGPTからClaude（Anthropic）へ移行した。交代の理由は、上記の2026年9月10日の経緯にある通り、ChatGPT自身が「長期・多PATCH・多モジュールにわたる状態を壊さず維持することが限界に達している」と自己診断し、ソフト全体の横断監査と開発方式の刷新（一旦の凍結基準版＋自動回帰テスト体制への移行）を提案したことにある。開発者はこの提案の方向性を採用し、実際の凍結基準版策定と回帰テスト体制の構築を、Claudeとの開発session（2026年9月15日開始）で実施した。

これはAZRAS自体の廃棄ではなく、ChatGPTが自ら特定した課題（長期コードベースにおけるAI支援開発の状態維持限界）への対応として、開発方式を「都度PATCH」から「凍結基準版＋機械的回帰テスト」へ転換したものである。

v2.2.0再基準化監査

Claudeとの開発sessionでは、2026年9月10日にChatGPTが提案していた方向性に沿って、次を実施した。

- 4製品（00 Installer／01 Planning／02 Evaluation／03 Compare）全体の横断監査（構文チェック・pyflakesによる未定義名検出・言語コンボボックスのガベージコレクション問題検出等）。

- 各製品に dev_checks/ フォルダーを新設し、再実行可能な自己診断スクリプト一式を整備。以後、不具合を1件修正するたびに、その不具合の再発を検出する新しいチェックを追加する運用とした（Development Constitution 第9条）。

- 監査で新たに発見した実バグの修正（例: Module 5の import re 欠落によるクラッシュ、Module 1の未定義変数参照によるAI再取込機能の機能不全、Module 1／Module 5で別々に管理されていた項目名翻訳辞書の重複・不整合の統合）。

- 4製品をv2.2.0として再基準化し、各製品のPATCH番号を0からリセット。旧PATCH履歴は PATCH/archive_pre_v2.2.0/ として削除せず保存。

- 今後の運用として、各製品のフォルダー番号（NN）が50に到達した時点で同様の横断監査を行い、v2.3.0へ再基準化する方針を確立（Development Constitution 第10条）。

- 開発憲章についても、2026年9月5日のv0.3と同年9月7日のv0.2.1に、生成日時とバージョン番号の逆転という矛盾が見つかったため、開発者の判断により両者を統合したv0.4を作成（本履歴と対をなすConstitution文書を参照）。

- 4製品全体をMITライセンスの下でオープンソース化し、単一のGitHubモノリポジトリ（00_Installer／01_Planning／02_Evaluation／03_Compareをフォルダとして含む）として公開する方針を決定。

将来の開発者にとっての意味

今回の一連の出来事によって、AZRAS開発に次の重要原則が確立された。

AI支援開発を、AIがProjectを完全に記憶していることを前提として設計してはならない。忘却やcontext圧縮が起きても、承認済みアーキテクチャが無断で変化しない開発工程を設計する。 さらに、長期・多モジュールのコードベースでは、AIの記憶力に依存する代わりに、機械的に再実行できる回帰テスト（dev_checks/）をソフト自身に持たせることで、過去の修正が黙って失われることを防ぐ。

そのため、今後AZRASを下敷きとして追加開発を行う者には、最新版のConstitutionと最新版のOfficial Development History、および各製品の dev_checks/ を必ず同時に渡す。

Constitutionは将来の行動を統括し、Official Development Historyは、そのルールを正しく解釈するために必要な理由、失敗、移行、アーキテクチャの履歴を保持する。dev_checks/ は、その両方が実際にコードへ反映され続けていることを機械的に保証する第三の柱である。